(BM01) PHIẾU HỌC TẬP NHÓM I. Thông tin chung 1. Tên lớp: 2023IT6055001 Khóa: 17 2. Tên nhóm: Nhóm 9 3. Ngày bắt đầu: 17/03/2024 Ngày kết thúc: 28/05/2024 4. Họ và tên thành viên trong nhóm: (1) Họ và tên SV: Đỗ Văn Hải Mã SV: 2022602812 (2) Họ và tên SV: Nguyễn Viết Minh Hoàng Mã SV: 2022600282 (3) Họ và tên SV: Nguyễn Hảo Hợp Mã SV: 2022601884 (4) Họ và tên SV: Nguyễn Hạnh Phúc Mã SV: 2022602103 (5) Họ và tên SV: Nguyễn Thế Văn Mã SV: 2022600297 II. Nội dung học tập 1. Tên chủ đề: Xây dựng website bán điện thoại thông minh. 2. Hoạt động của sinh viên: - Hoạt động 1: Đề xuất chủ để nghiên cứu - Nội dung: - Viết đề xuất lựa chọn chủ đề nghiên cứu (Phụ lục A) và Bảo vệ/xin ý kiến người hướng dẫn về chủ đề nghiên cứu; - Lập kế hoạch thực hiện bài tập lớn (BM02) - Thiết lập mục tiêu của nhóm: - Mục tiêu của nhóm được thiết lập và thống nhất bởi cả nhóm. - Thiết lập mục tiêu tuân theo nguyên tắc SMART: - S (Specific): Mục tiêu phải rõ ràng và cụ thể (đơn giản, hợp lý, cụ thể); - M (Measurable): Mục tiêu có thể đo lường được để có thể theo dõi tiến trình và duy trì hoạt động (đo lường được); - A (Achievable): Mục tiêu cũng cần phải thực tế, có tính khả thi và có thể đạt được (tính thực tế, có thể đạt được); - R (Relevant): Mục tiêu đặt ra phải có liên quan và phù hợp với dự án phần mềm (tính liên quan); - T (Time-Bound): Mục tiêu đề ra cần đi kèm với kế hoạch, thời gian thực hiện và thời hạn hoàn thành (thời hạn đạt được mục tiêu). - Mục tiêu được ghi chép trong Phiếu đề xuất chủ đề BTL (Phụ lục A). - Mục tiêu/chuẩn đầu ra: Viết được phiếu đề xuất lựa chọn chủ đề nghiên cứu (theo Phụ lục A) và (theo BM02). - Hoạt động 2: Thiết kế giao diện và xây dựng được giao diện - Nội dung: - Thiết kế được giao diện đẹp mắt - Xây dựng giao diện dựa trên các ngôn ngữ HTML(EJS template), SASS và thư viện Boostrap + Mục tiêu/chuẩn đầu ra: Nắm được kĩ thuật xây dựng giao diện trang web - Hoạt động 3: Xây dựng các chức năng cho trang web và thu thập dữ liệu - Nội dung: - Sử dụng JavaScript để xử lí các chức năng cơ bản cho trang web - Thu thập dữ liệu sử dụng cho cơ sở dữ liệu + Mục tiêu/chuẩn đầu ra: Nắm được kĩ thuật xử lí các chức năng cho trang web bằng JavaScript. -Hoạt động 4: Xây dựng hệ thống quản trị website - Nội dung: - Sử dụng framework NodeJS và hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL xây dựng được cơ sở dữ liệu + Mục tiêu/chuẩn đầu ra: Nắm được cách xây dựng cơ sở dữ liệu - Hoạt động 5: Thử nghiệm trang web +Nội dung: - Tiến hành chạy thử trang web, tìm các điểm còn thiếu sót để sửa chữa và tối ưu Mục tiêu/chuẩn đầu ra: Hoàn thiện được trang web, demo 3. Sản phẩm nghiên cứu: Demo dự án + Mã nguồn + Quyển báo cáo Bài tập lớn + Slide báo cáo. III. Nhiệm vụ học tập 1. Hoàn thành báo cáo Bài tập lớn/ Dự án theo đúng thời gian quy định (từ ngày 17/03/2024 đến ngày 11/05/2024) 2. Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao khi kết thúc thời gian thực hiện Bài tập lớn. IV. Học liệu thực hiện Bài tập lớn - Tài liệu học tập : - Những kiến thức cần có để thiết kế website: https://fullstack.edu.vn/courses/html-css - Tài liệu Nhập môn công nghệ phần mềm (Hệ thống học kết hợp trường ĐHCNHN). - Tài liệu Phân tích và đặc tả phần mềm ( Hệ thống học kết hợp trường ĐHCNHN). - Hướng dẫn HTML, SASS, JavaScript, NodeJS, PostgreSQL tại: https://www.w3schools.com - Thư viện Boostrap. 2. Phương tiện, nguyên liệu thực hiện báo cáo: Máy tính cá nhân, máy chiếu, mạng internet.

(BM02)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN

Tên lớp : 2023IT6055001.	Khóa : 17

Tên nhóm : Nhóm 9.			Họ và tên thành viên trong nhóm :

(1) Họ và tên SV: Đỗ Văn Hải				Mã SV: 2022602812

(2) Họ và tên SV: Nguyễn Viết Minh Hoàng		Mã SV: 2022600282

(3) Họ và tên SV: Nguyễn Hảo Hợp			Mã SV: 2022601884

(4) Họ và tên SV: Nguyễn Hạnh Phúc 		Mã SV: 2022602103

(5) Họ và tên SV: Nguyễn Thế Văn 			Mã SV: 2022600297

Tên chủ đề: Xây dựng website bán điện thoại thông minh

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cả nhóm | Tìm hiểu quy trình, thống nhất đề tài, lên ý tưởng | Họp online |
| 2 | Cả nhóm | Thu thập thông tin, đổi đề tài, lên ý tưởng, dev | Họp online |
| 3 | Văn | Quản lí, thiết kế giao diện, dev giao diện | Họp online |
| 5 | Đỗ Văn Hải, Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Hảo Hợp, Nguyễn Thế Văn | Xây dựng cơ sở dữ liệu, dev giao diện | Họp online |
| 6 | Đỗ Văn Hải, Nguyễn Thế Văn | Chạy thử | Họp online |
| 7 | Nguyễn Viết Minh Hoàng, Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Hảo Hợp, Nguyễn Thế Văn | Kiểm thử, bảo mật, tối ưu hoá, sửa giao diện | Họp online |
| 8 | Nguyễn Viết Minh Hoàng, Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Hảo Hợp, Nguyễn Thế Văn | Triển khai báo cáo | Họp online |
| 9 | Nguyễn Viết Minh Hoàng, Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Hảo Hợp, Nguyễn Thế Văn | Triển khai báo cáo | Họp online |
| 10 |  |  |  |

Ngày….tháng…..năm…...

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(BM04)

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

Tên lớp: 20232IT6055001. 	Khóa: K17

Tên nhóm : Nhóm 9

Tên chủ đề: Xây dựng website bán điện thoại thông minh.

| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Kết quả đạt được | Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn (Nêu những khó khăn, hỗ trợ từ phía giảng viên,… nếu cần) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cả nhóm | Lập nhóm, xác định đề tài, phân công công việc | Đã chọn được đề tài và chia công việc |  |
| 2 | Cả nhóm | Khảo sát, lên ý tưởng thiết kế giao diện trang web | Lập được bản kế hoạch thiết kế giao diện trang web |  |
| 3 | Cả nhóm | Thảo luận về nội dung trang web, phân chia công việc cho các thành viên | Xác định được nội dung trang web gồm những gì và đã phân chia công việc |  |
| 4 | Nguyễn Thế Văn | - Thiết kế, xây dựng giao diện cơ bản của trang web chính | Đã xây dựng xong giao diện cơ bản của trang web chính |  |
| 4 | Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Hảo Hợp, Nguyễn Thế Văn | Phân tích hoạt động, lập kế hoạch thiết kế trang web con, thiết kế các trang web con | Đã lên được ý tưởng và thiết kế cho trang web con |  |
| 5 | Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Hảo Hợp, Nguyễn Thế Văn | Chỉnh sửa, xây dựng các trang web con, hoàn thiện được trang web con | Đã chỉnh sửa và xây dựng được trang web con, hoàn thành được các trang web con |  |
| 5 | Nguyễn Thế Văn | Xây dựng trang web chính | Hoàn thành được trang web chính |  |
| 6 | Cả nhóm | Hoàn thiện, bổ sung, chỉnh sửa trang web và làm báo cáo | Hoành thành được 90% trang web so với yêu cầu tự đặt ra, hoàn thành biểu mẫu và báo cáo |  |

Ngày….tháng…..năm…...

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(BM05)

| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀNỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN

I. THÔNG TIN CHUNG

Người đánh giá:…………….......…..

Học hàm, học vị:…………................……

Đơn vị công tác:…………...........................

Tên lớp: 20232IT6055001                    Khóa: K17

Tên nhóm: Nhóm 9

Họ và tên thành viên trong nhóm :

(1) Họ và tên SV: Đỗ Văn Hải				Mã SV: 2022602812

(2) Họ và tên SV: Nguyễn Viết Minh Hoàng		Mã SV: 2022600282

(3) Họ và tên SV: Nguyễn Hảo Hợp			Mã SV: 2022601884

(4) Họ và tên SV: Nguyễn Hạnh Phúc 		Mã SV: 2022602103

(5) Họ và tên SV: Nguyễn Thế Văn 			Mã SV: 2022600297

Tên sản phẩm: Xây dựng website bán điện thoại thông minh.

II. ĐÁNH GIÁ (Điểm từng tiêu chí và điểm cuối cùng làm tròn đến 0,5 điểm)

| TT | Mục tiêu/Chuẩn đầu ra học phần | Tiêu chí đánh giá sản phẩm | Điểm tối đa | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  | 10 | … |

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(BM06)

| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀNỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ

ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: từ … giờ … đến … giờ … ngày … / … /20…

2. Địa điểm:………………………………

II. Thành phần

1. Họ và tên GV1:…………………………

2. Họ và tên GV2:…………………………

III. Kết quả đánh giá của hai giảng viên

| Stt | Mã SV | Họ và tên sinh viên | Điểm chấm của GV1 | Điểm chấm của GV2 | ĐTB của GV1, GV2 |  | Tổng điểm theo chuẩn đầu ra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Điểm bằng số | Điểm bằng chữ | L1.1 | L1.2 | … |

GIẢNG VIÊN 1                                                           GIẢNG VIÊN 2

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: GV (giảng viên); SV (sinh viên) ; ĐTB (điểm trung bình)

Trên cơ sở mục tiêu/chuẩn đầu ra của học phần và sản phẩm của chủ đề nghiên cứu, giảng viên xây dựng tiêu chí đánh giá và điểm tối  đa của từng tiêu chí

.